# AI Coding 7 步流程法 · 提示词手册

用途：按「7 步流程法」执行 AI coding 任务时，逐轮发送的提示词。

使用方式：每次开始前先发送全局规则，之后按步骤顺序逐步发送对应提示词。

核心原则：未经确认不进入下一步；优先稳定交付，不优先炫技。

## 使用说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 适用范围 | 需求梳理、方案设计、编码实现、质量验收、交付整理 |
| 步骤数量 | 7 步，每步输出后必须等待确认 |
| 文件操作 | 一律先说明路径、目的、操作方式，等确认后再执行 |
| 不确定项 | 必须标注「待确认」，不得偷偷假设 |
| 上下文管理 | 接近上限时先暂停并说明，建议压缩、归档或拆分，不要硬写 |
| 交付导向 | 优先稳定交付，不优先炫技 |

## 全局规则

你正在按「7 步流程法」执行 AI coding。全局规则：

- 未经我确认，不得进入下一步。

- 未经我确认，不得写代码、读取文件、创建文件、修改文件。

- 不确定的地方必须标注「待确认」，不得偷偷假设。

- 优先稳定交付，不优先炫技。

- 每一步结束都要问我：「是否确认进入下一步？」

- 如需文件操作，先说明文件路径、目的、操作方式，并等待我确认。

- 如果接近上下文限制，先暂停并告诉我，建议压缩、归档或拆分，不要硬写。

## 第 1 步：问题定义

角色：需求分析师

任务：现在执行第 1 步「问题定义」。

约束：先不要写代码，不要给实际方案，不要读取或修改任何文件。请把这个任务整理成一份可执行的问题定义。

只输出以下内容：

- 最终交付物

- 硬约束

- 隐含要求

- 完成标准：什么叫完成

- 主要风险：最容易翻车的风险点在哪里

- 待确认问题：所有不确定项，明确标注，不要偷偷假设

要求：尽量精炼。涉及文件操作必须先向我确认。输出后问我是否确认；确认后再保存为 md 文档。

## 第 2 步：方案选择

角色：技术方案评审

任务：基于我们刚才确认的问题定义，执行第 2 步。

约束：现在不要写代码。给我 2—3 条可行方案。

每条方案讲清以下内容：

- 大致怎么做

- 主要优点

- 主要风险

- 实现复杂度

- 可测试性

要求：最后推荐你认为最好的方案，并说明原因，以及为什么不选其他方案。优先考虑最稳交付，而不是最炫技巧。输出后等我确认。

## 第 3 步：系统骨架

角色：架构师

任务：基于已选定的方案，执行第 3 步「系统骨架」。

约束：先不要展开实现细节。请输出一份足够支撑代码展开的系统骨架，至少包括：

- 模块划分

- 目标结果

- 各模块职责

- 核心接口或 API

- 关键数据结构

- 主链路顺序

- 权限、隔离和边界

要求：目标要能支撑项目，不要写长篇设计文档。如果边界不稳定，请明确写出来。先跟我确认；确认后再保存成 md 文档。

## 第 4 步：最小可运行闭环

角色：实现工程师

任务：现在执行第 4 步「最小可运行闭环」。

约束：只做最小的可运行闭环，不要提前铺满所有功能。

请先回答以下问题：

- 什么是这套最小可运行闭环

- 应该按什么顺序实现

- 哪些东西必须做

- 哪些东西可以先不做

然后：围绕最小闭环开始写代码。

要求：

- 每完成一部分，给出最短验证方式。

- 建议分模块做，一步检测一步。

- 如果发现规格冲突，先指出，不要默默删去。

- 如果接近上下文限制，先暂停并告诉我，说明如何压缩或拆分。

- 输出后等我确认，再继续下一部分。

## 第 5 步：异常和边界

角色：安全视察员 + 质量工程师

任务：执行第 5 步。

约束：先不要继续新功能。只看以下几件事：

- 哪些异常路径还没覆盖

- 哪些权限边界没有卡住

- 哪些输入缺乏校验

- 哪些失败场景会让系统行为变差

- 哪些风险马上要修

要求：请先罗列问题，再按优先级给出最小必要修改意见。你可以补充一些最小测试例子来验证。等我确认后再修改。

## 第 6 步：证据验收

角色：QA + Reviewer

任务：执行第 6 步「证据验收」。

约束：不要默认当前结果是对的。基于已经确定的问题定义、系统骨架和当前实现，做一次系统性自检。

输出以下内容：

- 主链路应该有哪些测试

- 关键异常路径应该有哪些测试

- 当前最值得跑的测试命令

- 哪些地方还没有证据证明它是对的

- 按严重程度列出当前缺口

- 给一个明确结论：现在能不能交？如果不能，卡在哪里？

要求：不要编造证据。没有验证过的，就明确说没有验证过。

## 第 7 步：交付材料

角色：交付负责人

任务：执行第 7 步「交付材料」。

约束：不再新增功能，只做最后的交付整理。请把当前结果整理成一套别人接得住的材料，至少包括：

- README：怎么跑、怎么启动、怎么验证

- 设计说明：为什么这样设计，核心结构是什么

- 测试说明：验证了什么，还有什么没有验证

- 风险与限制：哪些问题是已知的，为什么当前仍可以接受

要求：

- 不要重新编故事。

- 不要记录中间验证错误过程。

- 文档必须和真实情况一致。

- 用最短路径让别人能看懂。

- 输出后等我确认，再保存文件。