AICoding 笔试考查的不只是“能不能写出代码”，还包括理解需求、组织代码、验证结果和处理反馈的能力。面对陌生项目，与其让 AI 一次性生成全部代码，不如把任务拆成一条可验证的工程流程：

理解需求 → 设计方案 → 分模块实现 → 模块测试验证 → 整体联调 → 提交复盘。

这套方法论适合有明确 README、测试用例或自动判分机制的编码题，也适用于时间有限、需要借助 AI 协作完成的项目型笔试。

一、先读题，再动手

拿到题目后，第一步不是写代码，而是让 AI 先通读 README 和现有代码，并输出：

- 题目目标、最终交付物、输入输出与约束条件

- 现有目录结构和可复用代码

- 运行、测试和验收方式

- 不明确的需求、潜在风险及待确认事项

再按优先级拆分需求：

- P0（核心任务）：不完成就无法运行或通过的主流程

- P1（重要任务）：保证主要功能完整性的扩展能力

- P2（优化任务）：边界增强、性能、代码质量和体验优化

先完成 P0，再根据剩余时间处理 P1 和 P2，确保始终有一个可运行、可验收的版本（MVP）。

二、先写设计文档，确定实现路径

编码前先让 AI 生成一份简短设计文档，至少包含：

- 总体方案与技术选型

- 模块拆分、目录结构、职责和依赖关系

- 类、函数及接口设计

- 数据结构、状态流转与异常处理

- 开发顺序、测试策略和每一步的验收标准

明确要求不同职责放在不同 代码 文件中，避免所有逻辑堆在一个文件里。设计文档不必写成论文，关键是让实现有边界、接口有依据，出现问题时容易定位。

三、按模块开发，保持上下文清晰

建议一次只处理一个模块，并把设计文档中与它相关的部分提供给 AI。每个模块都遵循相同节奏：

- 说明目标、输入输出和接口约束。

- 按设计实现代码，保持与其他模块的接口一致。

- 同步编写单元测试或基础测试。

- 运行格式检查、类型检查和测试，记录结果。

为每个模块单独开启会话，有助于减少上下文干扰。如果依赖模块尚未完成，可以先用清晰的接口，避免等待造成停滞。

四、测试通过后再推进

当前模块通过主流程和关键边界测试后，再进入下一个模块。测试失败时：

- 阅读完整报错，确认失败层级；

- 结合输入、输出和调用链定位根因；

- 采用最小范围修复，避免顺手改动无关代码；

- 修复后重跑失败用例和相关回归测试；

- 接口或行为变化时，同步更新设计文档。

“测试绿了”不等于问题解决了，还要确认修复没有破坏原有接口，或只对单个样例生效。

编写测试时，要提醒 AI 主动关注极端情况，并确保生成的测试覆盖这些场景，而不是只围绕正常输入和示例编写测试。对极端情况也应明确预期行为，这样才能更早发现边界问题，减少“恰好能通过”的测试。

五、全部完成后做整体联调

各模块分别通过测试后，再进行一次整体 Review，重点检查：

- 参数、返回值和数据格式是否一致

- 程序能否从入口完整跑通

- 配置、文件路径和环境变量是否正确

- 异常处理、日志和资源释放是否完整

- 单元测试与集成测试是否通过

- 是否存在重复代码、过大的单文件或未实现的 TODO，解耦合

联调阶段的目标是验证“组合后能不能工作”，发现问题时优先修接口和主流程，再处理非关键优化。

六、提交判分：把反馈变成下一轮输入

提交后，将失败测试点、完整错误信息、输入输出和复现条件原样提供给 AI，并要求它：

- 解释失败原因及涉及的代码路径；

- 给出最小修改范围和可能的副作用；

- 修复后运行失败用例及相关回归测试；

- 确认通过后再提交下一轮。

不要只根据测试名称猜测问题。隐藏测试可能考查空输入、异常参数、重复调用、资源清理或边界数据，必须结合完整上下文判断。

如何组织与 AI 的协作要求

不建议机械套用固定 Prompt。与 AI 协作时，应该根据当前阶段说明四件事：任务目标、已有约束、允许修改的范围，以及完成后的验证方式。

- 需求分析阶段：要求先阅读文档和代码，再总结目标、约束、优先级与风险，暂不修改文件。

- 模块开发阶段：说明模块职责和接口，要求实现后同步补测试，并报告检查结果。

- 测试阶段：明确要求覆盖正常、边界和极端输入，写出每种情况的预期行为。

- 失败修复阶段：提供完整报错和复现条件，要求先解释根因，再做最小修改并运行回归测试。

这种“阶段目标 + 约束 + 验证标准”的表达方式，比一段固定话术更容易适配不同题目，也更便于检查 AI 是否真正理解了任务。

时间有限时的执行顺序

- 先完成 README、P0 需求和最小可运行链路。

- 为主流程补基础测试，尽早暴露接口问题。

- 完成 P1 功能和高概率边界场景。

- 最后处理 P2 优化、重构和文档整理。

始终保留一个可提交版本，并记录每个阶段的状态，避免一次大范围改动影响已经可用的结果。

常见注意事项

- 接受变更后文件才会真正写入，提交前确认修改已落盘。

- 文件资源页面通常不能直接复制，优先使用代码文件的实际路径。

- AI 生成代码可能较慢，应预留测试和修复时间。

- 测试通过后仍要核对 README 中的完整验收标准。

- 每次改动后，都必须编写或更新相关测试，在产品交付前，确保所有测试和验证通过。

一句话总结

把 AICoding 笔试当作一次小型工程实践：先读题拆优先级，再用设计文档确定边界；随后按模块实现并测试，最后通过联调、判分和复测持续收敛，稳定交付一个可运行、可验证的版本。